**Acta de Seguimiento de Proyecto de Software – Enerviva.**

Fecha: 6 de junio de 2025

**Asistentes:**Luisa Fernanda Agudelo Naranjo  
Julian Andrés Correa Uribe  
Daniel Mosquera Silva

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**Temas tratados:**

1. Se hace revisión de los avances ejecutados.
2. Se explica el uso de panda y mathlib
3. Se revisa la pagina de biomasa y se felicita por su avance.
4. Tareas
   1. Julian Construira las graficas y las comparte en la próxima reunión.
   2. Luis hará el control de calidad según documento de calidad.
   3. Daniel trabajara en las calculador en la calculadora de ahorros en el home y las páginas internas solamente serán informativas.
5. Se definen actualizan las tareas en el trello.
6. Se define próxima reunión lunes 9 de junio – 10 am
7. Se definen roles para finalización de proyecto.
   1. Control de calidad – Luisa.
   2. Gestión de documentación de Proyecto – Julian.
   3. Verificación de código y elementos técnicos. - Daniel

**Tareas**.

Ver trello

<https://trello.com/b/i6MDQjhE/proyecto-energias-renovables>

Próxima reunión lunes 9 de junio

**Conclusiones y Próximos Pasos:**

Se tiene un gran avance en la construcción del sitio, queda pendiente la estructura de los formularios y de las graficas de phyton que se generaran mas adelante.