Acta de Seguimiento de Proyecto de Software – Enerviva.

Fecha: 6 de junio de 2025

Asistentes:
Luisa Fernanda Agudelo Naranjo
Julian Andrés Correa Uribe
Daniel Mosquera Silva

Temas tratados:

- Se hace revisión de los avances ejecutados.

- Se explica el uso de panda y mathlib

- Se revisa la pagina de biomasa y se felicita por su avance.

- Tareas

  - Julian Construira las graficas y las comparte en la próxima reunión.

  - Luis hará el control de calidad según documento de calidad.

  - Daniel trabajara en las calculador en la calculadora de ahorros en el home y las páginas internas solamente serán informativas.

- Se definen actualizan las tareas en el trello.

- Se define próxima reunión lunes  9 de junio – 10 am

- Se definen roles para finalización de proyecto.

  - Control de calidad – Luisa.

  - Gestión de documentación de Proyecto – Julian.

  - Verificación de código y elementos técnicos. - Daniel

Tareas.

Ver trello

https://trello.com/b/i6MDQjhE/proyecto-energias-renovables

Próxima reunión lunes 9 de junio

Conclusiones y Próximos Pasos:

Se tiene un gran avance en la construcción del sitio, queda pendiente la estructura de los formularios y de las graficas de phyton que se generaran mas adelante.