Acta de Seguimiento de Proyecto de Software – Enerviva.

Fecha: 28 de May de 2025

Asistentes:
Luisa Fernanda Agudelo Naranjo
Julian Andrés Correa Uribe
Daniel Mosquera Silva

Temas tratados:

- Se toma la decisión de pasar el seguimiento del proyecto de Google docs a Github.

- Se define que cada página asociada a energía tendrá un color diferente y usaran el mismo estilo.

- Luisa cargara al git los iconos de cada página.

- Cada uno montara la página según las tareas del git.

- Julian avanzar con la construcción del documento.

- Estructura interna propuesta de cada pagina

  - Inspiracion (https://nilo.app/pos-electronico-colombia/)

  - Header

  - Cabezote – ira una imagen referente y la descripción corta en un div. Esta imagen debe ser rectangular

  - 4 bloques – Cada uno de estos es un ancla.

    - Características

    - ventajas

    - donde se usa

    - Graficas

Próxima Reunión Viernes  30  – 10 am para revisar avances.

Conclusiones y Próximos Pasos:

Se tiene un gran avance en la construcción del sitio, queda pendiente la estructura de los formularios y de las graficas de phyton que se generaran mas adelante.